# AGRO STAT & TECH CO.

# DOCUMENTO 03: ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, ESTRUCTURA AGILE Y SQUADS AGROINDUSTRIALES

## Código: AST-CORP-ORG-003 | Versión: 1.0 | Clasificación: Confidencial / Corporativo

|---|

## CONTROL DOCUMENTAL Y GESTIÓN DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Septiembre 2026 | Agro Transformation Office & Field Agile Practice Lead | Chief Technology Officer & Lead Agricultural Architect | Junta Directiva / Board of Directors | Especificación formal del modelo organizacional ágil adaptado a la dinámica agropecuaria, estructura de oficinas corporativas, composición de Squads agroindustriales, fichas de roles y matriz RACI de campo (Fase 2). |

## ÍNDICE GENERAL DEL DOCUMENTO 03

- Resumen Ejecutivo y Filosofía Organizacional Agro-Ágil

- Topología Corporativa: El Modelo de Oficinas Ejecutivas

- La Célula Operativa: El Squad Agroindustrial Multidisciplinario

- Fichas de Perfil, Competencias y Responsabilidades de Roles Clave

- Matriz Transversal de Asignación de Responsabilidades (RACI Agroindustrial)

- Ciclo Operativo Ágil Adaptado a la Fenología Agrícola

- Plan de Carrera Dual: Especialista Técnico de Campo vs. Gestión Agroindustrial

- Conclusión y Transición al Documento 04

## 1. RESUMEN EJECUTIVO Y FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL AGRO-ÁGIL

Agro Stat & Tech Co. ha diseñado un modelo operativo que adapta la agilidad de Silicon Valley a la realidad de la tierra. Reconociendo que los ciclos de cultivo no perdonan retrasos, la organización opera mediante una estructura de "Agilidad de Campo". Esto implica que los equipos no son entidades aisladas en oficinas urbanas, sino Squads híbridos capaces de trabajar tanto en consolas cloud de alta disponibilidad como en el lodo y las condiciones climáticas de las plantaciones. La filosofía se basa en la respuesta inmediata ante la variabilidad biológica y climática, utilizando la tecnología no como un fin, sino como una herramienta de precisión para garantizar la seguridad alimentaria y la eficiencia productiva.

## 2. TOPOLOGÍA CORPORATIVA: EL MODELO DE OFICINAS EJECUTIVAS

La estructura corporativa se divide en cinco oficinas core y dos de soporte, integrando la ingeniería digital con la agronomía de precisión:

- 2.1. CEO & Comité Ejecutivo Agroindustrial: Liderazgo estratégico y visión de mercado global.

- 2.2. Agro Transformation Office: Responsable de la estrategia agronómica y la optimización de procesos de negocio.

- 2.3. Agro Engineering Office: Definición de estándares y contratos de datos, desarrollo de plataformas analíticas, arquitectura bioestadística y optimización de procesos.

- 2.4. Agro Delivery Office: Brazo operativo encargado del despliegue de Squads y la ejecución técnica en fincas.

- 2.5. AgroInnova Lab: Centro de I+D aplicada para el prototipado de nuevos productos SaaS y soluciones biotecnológicas.

- 2.6. Agro Operations & Client Data Support: Garantiza la continuidad operativa, el soporte en la carga/ingesta de datasets de clientes y la disponibilidad de los cuadros de mando estadísticos.

- 2.7. Soporte Corporativo: Compuesto por People & Field Culture (HR Agro) y el área de Agro-Finance, Legal & Land Governance.

## 3. LA CÉLULA OPERATIVA: EL SQUAD AGROINDUSTRIAL MULTIDISCIPLINARIO

El Squad representa la unidad mínima de entrega de valor, diseñada para la autonomía total en entornos rurales.

### 3.1. Principios de Despliegue en Campo y Conectividad Híbrida

Los Squads implementan aplicaciones con soporte offline para la captura manual de registros en campo por el personal del cliente, sincronizando de forma asíncrona y segura cuando se dispone de conexión de red.

### 3.2. Estructura y Composición Nominal del Squad de Campo

Cada Squad está integrado por 14 especialistas:

- 1 Productor / Usuario Agro

- 1 Jefe de Procesos Agrícolas

- 1 Revisor Agile de Campo

- 1 Administrador de Datos Agrícolas

- 1 Arquitecto de Datos Geoespaciales

- 1 Arquitecto de Datos y Soluciones Analíticas

- 2 Ingenieros de Datos y Pipelines de Integración

- 2 Desarrolladores de Software de Campo

- 1 Científico de Datos Bioestadístico

- 1 Analista BI Agroindustrial

- 1 Ingeniero DevOps/Ingesta Analítica

- 1 QA Engineer Agronómico

### 3.3. Modelo Matricial de Capítulos Técnicos y Gremios Agronómicos

La organización fomenta el intercambio de conocimientos a través de Capítulos (especialidad técnica, ej. Data Engineering) y Gremios (áreas de interés agronómico, ej. Cultivos de Ciclo Corto), permitiendo que la innovación de un Squad se distribuya horizontalmente a toda la empresa.

## 4. FICHAS DE PERFIL, COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE ROLES CLAVE

A continuación se detallan los perfiles críticos para la operación:

- 4.1. Productor / Usuario Agro: Dueño del terreno y cliente interno. Define las necesidades de negocio y valida la utilidad práctica de las herramientas en la operación diaria.

- 4.2. Jefe de Procesos Agrícolas (Process Lead / Agronomist Architect): Experto en agronomía que traduce los requerimientos biológicos en lógica de procesos digitales.

- 4.3. Revisor Agile de Campo (Scrum Master / Agro Agile Coach): Facilita las ceremonias, elimina impedimentos logísticos en campo y asegura la cadencia del Squad.

- 4.4. Administrador de Datos Agrícolas (Agro Data Steward): Responsable de la integridad, calidad y gobierno de los datos capturados en finca.

- 4.5. Arquitecto de Datos y Lakehouse: Diseña las estructuras de almacenamiento que combinan datos geoespaciales de parcelas con registros productivos y agronómicos del cliente.

- 4.6. Arquitecto de Software y Plataformas Analíticas: Lidera el diseño de la plataforma SaaS, los motores de cálculo bioestadístico y las interfaces de visualización gerencial.

- 4.7. Ingeniero de Datos Agropecuarios: Implementa pipelines de datos utilizando Spark, dbt y SQL para la ingesta, limpieza, normalización y transformación de datasets de clientes.

- 4.8. Desarrollador de Software de Campo: Especialista en aplicaciones móviles offline y backend robusto para entornos de baja latencia.

- 4.9. Científico de Datos Bioestadístico: Desarrolla modelos de Yield Forecasting, Machine Learning y SPC (Control Estadístico de Procesos) adaptados a la variabilidad biológica.

- 4.10. Analista BI Agroindustrial: Crea dashboards de rentabilidad por lote y visualización de KPIs de cosecha para la toma de decisiones.

- 4.11. Roles Analíticos Críticos: El Ingeniero Cloud & MLOps asegura la estabilidad de los modelos y tableros en producción, mientras que el QA Agronómico valida que las reglas bioestadísticas reflejen con exactitud la lógica agronómica del cliente.

## 5. MATRIZ TRANSVERSAL DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RACI AGROINDUSTRIAL)

| Etapa del Proyecto | Prod. Agro | Jefe Proc. | Revisor Agile | Admin. Datos | Arq. Datos / Analítica | Ing. Datos / Dev | Científico / BI | DevOps / QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auditoría de Suelo/Finca | A | R | C | I | C | I | I | C |
| Ingesta y Calidad de Datasets | I | C | I | I | R | C | I | A |
| Ingesta Capa 1 | I | I | I | A | C | R | I | C |
| Curaduría Capa 2 | I | C | I | R | C | R | C | I |
| Modelado Bioestadístico/SPC | C | R | I | C | I | C | R | I |
| BI Capa 3 | R | A | I | C | I | I | R | I |
| Validación de Cosecha | A | R | C | R | I | I | C | R |
| Cierre de Proyecto | A | R | R | R | I | I | I | I |

Leyenda: R: Responsable, A: Accountable (Aprobador), C: Consultado, I: Informado.

## 6. CICLO OPERATIVO ÁGIL ADAPTADO A LA FENOLOGÍA AGRÍCOLA (THE AGRO-AGILE DELIVERY LIFECYCLE)

### 6.1. Sprints de 2 Semanas en Sincronía con Fases de Cultivo

Los ciclos de trabajo no son arbitrarios; se alinean con las fases fenológicas:

- Fase Vegetativa: Foco en análisis de registros de fertilización, análisis foliares y curvas de crecimiento histórico.

- Floración y Cuajado: Foco en correlación estadística de variables climáticas históricas y registros de estrés hídrico reportados.

- Engrose de Fruto: Foco en modelos de predicción de peso.

- Cosecha: Foco en logística, BI de rendimiento y cierre de datos.

### 6.2. Ceremonias Ágiles en Campo y Virtuales

Se mantienen las Dailies, Plannings y Retrospectives, adaptando la logística para incluir sesiones presenciales en los lotes de cultivo cuando la validación empírica es necesaria.

### 6.3. Criterios de Calidad: Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD) Agronómica

Una tarea no está terminada hasta que el dataset del cliente ha sido validado bajo los Data Contracts, los modelos bioestadísticos han sido verificados contra datos históricos y el informe de SPC ha sido aprobado por el especialista agroindustrial.

## 7. PLAN DE CARRERA DUAL: ESPECIALISTA TÉCNICO DE CAMPO VS. GESTIÓN AGROINDUSTRIAL

Los colaboradores pueden optar por dos rutas de crecimiento profesional:

- Ruta Técnica: Especialización profunda en tecnologías de vanguardia aplicadas al agro (Deep Tech).

- Ruta de Gestión: Liderazgo de Squads y Oficinas, enfocándose en la optimización del negocio agropecuario.

La evaluación del desempeño se basa en tres pilares: retorno de inversión (ROI) para el productor, reducción medible de mermas y el nivel de adopción tecnológica por parte de los operarios de campo.

## 8. CONCLUSIÓN Y TRANSICIÓN AL DOCUMENTO 04

La estructura organizacional de Agro Stat & Tech Co. garantiza que la innovación tecnológica esté intrínsecamente ligada a la operatividad del sector primario. Este modelo de Squads Agroindustriales establece la base para el siguiente nivel de madurez organizacional: el Documento 04 (Gobierno Corporativo y Políticas del Dato Agropecuario), donde se definirán los protocolos de seguridad y propiedad de la información generada en campo.